****

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.12.2021 г. № 595

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы****муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение»** |

В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.179, Устава МО Низинское сельское поселение (новая редакция, 2007г.), местная администрация МО Низинское сельское поселение

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение»согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Установить сроки реализации муниципальной программы 2022-2024 годы.
3. Считать утратившим силу постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение от 28.01.2021г. № 19 с момента вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО Низинское сельское поселение и опубликованию в печатном издании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское поселение.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2022года.
6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение Е.В. Клухина

Приложение

к Постановлению местной администрации

МО Низинское сельское поселение

от 27.12.2021 года № 595

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | * осуществление мероприятий по изготовлению технических паспортов, технических планов, кадастровых паспортов и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения;
* осуществление мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* осуществление мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;
* осуществление мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;
* осуществление мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям;
* осуществление мероприятий по совершенствованию организации движения транспорта и пешеходов в местах повышенной опасности;
* осуществление мероприятий по повышению уровня обеспеченности автомобильных дорог общего пользования местного значения уличным освещением;
* осуществление мероприятий по повышению уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения средствами организации дорожного движения.
 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | * увеличение количества паспортизированных и оформленных в собственность муниципального образования дорог общего пользования местного значения;
* увеличение числа проектов организации дорожного движения на дороги общего пользования местного значения;
* увеличение количества дорог местного значения, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, соответствующих нормативным требованиям;
* Повышение уровня обеспеченности средствами организации дорожного движения;
* Повышение уровня освещенности автомобильных дорог общего пользования.
 |
| Подпрограммы муниципальной программы  | отсутствуют |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отсутствуют |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | **Средства местного бюджета** муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – средства местного бюджета) 2022г. – 6 130,0 тыс. рублей;2023г. – 6 680,0 тыс. рублей;2024г. – 7 045,0 тыс. рублей; **Средства областного бюджета** Ленинградской области (далее – средства областного бюджета)2022г. – 0,0 тыс. рублей;2023г. – 0,0 тыс. рублей;2024г. – 0,0 тыс. рублей;**Общий объем** бюджетных ассигнований2022г. – 6 130,0 тыс. рублей;2023г. – 6 680,0 тыс. рублей;2024г. – 7 045,0 тыс. рублей;  |

**Общая характеристика транспортной инфраструктуры МО Низинское сельское поселение.**

В состав муниципального образования Низинское сельское поселение входят следующие населенные пункты:

- деревня Владимировка,

- деревня Князево,

- деревня Марьино,

- деревня Низино,

- деревня Ольгино,

- деревня Санино,

- деревня Сашино,

- деревня Узигонты,

- поселок Жилгородок,

- поселок Троицкая Гора.

Административным центром является деревня Низино. Муниципальное образование Низинское сельское поселение входит в состав муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и занимает площадь 8898,0 га.

Численность постоянно зарегистрированного населения МО Низинское сельское поселение по состоянию на 01 декабря 2021 года составляет 4918 человек.

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории МО Низинское сельское поселение составляет 40,8 км. По территории муниципального образования проходят две автомобильные дороги общего пользования регионального значения: «Новый Петергоф – Низино - Сашино» и «Марьино – Ольгино Сашино». Указанные дороги проходят через населенные пункты, и часть дорог общего пользования местного значения имеет к ним примыкания.

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 **«Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение на МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы |
| п/п  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| **Задача 1 Мероприятия по изготовлению технических паспортов, технических планов, кадастровых паспортов, и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения** |
| 1.1. | Изготовление кадастровых паспортов на автодороги    | Средства бюджета МО Низинское СП | 2022-2024 | 600 | 200 | 200 | 200 | Заместитель главы местной администрации МО Низинское сельское поселение |  |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 600 | 200 | 200 | 200 |
|  | **Итого по задаче 1, в т.ч.:** |  |  | **600** | **200** | **200** | **200** |  |
| **Задача 2 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения** |
| 2.1.   | Содержание дорог ОПМЗ в летний и зимний период (вывоз снега, подметание, грейдирование)  | Средства бюджета МО Низинское СП | 2022-2024 | 1 450 | 490 | 500 | 460 | Заместитель главы местной администрации МО Низинское сельское поселение |  |
|  Другие источники | **0** | 0 | 0 | 0 |
|  Итого: |  1 450 | 490 | 500 | 460 |
| 2.2. | Доставка техники | Средства бюджета МО Низинское СП | 2022-2024 | 145 | 40 | 50 | 55 |  |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 145 | 40 | 50 | 55 |
| 2.3. | Аренда трактора (2 трактора на 3 месяца 68 смен) | Средства бюджета МО Низинское СП | 2022-2024 | 1 950 | 600 | 650 | 700 |  |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 1 950 | 600 | 650 | 700 |
| 2.4. | Аренда техники (грейдер, каток) | Средства бюджета МО Низинское СП  | 2022-2024 | 1 950 | 600 | 650 | 700 |  |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 1 950 | 600 | 650 | 700 |
|  | **Итого по задаче 2, в т.ч.:** |  |  | **5 565** | **1 730** | **1 850** | **1985** |  |
| **Задача 3 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям** |
|  3.1. | Ремонт автомобильной дороги   | Средства бюджета МО Низинское СП  | 2022-2024 | 10 600 | 3 100 | 3 600 | 3 900 | Заместитель главы местной администрации МО Низинское сельское поселение |  |
| Другие источники          | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Итого: | 10 600 | 3 100 | 3 600 | 3 900 |
| 3.2. | Ремонт участка автомобильной дороги  | Средства бюджета МО Низинское СП | 2022-2024 | 250 | 250 | 0 | 0 |  |
| Другие источники         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 250 | 250 | 0 | 0 |
| 3.3. | Разработка смет и тех.надзор 4% | Средства бюджета МО Низинское СП | 2022-2024 | 580 | 170 | 200 | 210 |  |
| Другие источники         | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 580 | 170 | 200 | 210 |
|  | **Итого по задаче 3, в т.ч.:** |  |  | **11 430** | **3 520** | **3 800** | **4 110** |  |
| **Задача 4 Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям** |
| 4.1. | Ремонт участка автомобильной дороги | Средства бюджета МО Низинское СП |   2022-2024  | 0 | 0 | 0 | 0 | Заместитель главы местной администрации МО Низинское сельское поселение |   |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по задаче 4, в т.ч.:** |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Задача 5 Мероприятия по совершенствованию организации  движения  транспорта и пешеходов в местах повышенной опасности** |
| 5.1. | Разработка проектов организации дорожного движения    | Средства бюджета МО Низинское СП | 2022-2024   | 580 | 180 | 200 | 200 | Заместитель главы местной администрации МО Низинское сельское поселение |   |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 580 | 180 | 200 | 200 |
|  | **Итого по задаче 1, в т.ч.:** |  |  | **580** | **180** | **200** | **200** |  |
|  **Задача 6 Мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения средствами организации дорожного движения** |
| 6.1. | Установка средств организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения   | Средства бюджета МО Низинское СП | 2016-2023 | 1 680 | 500 | 630 | 550 | Заместитель главы местной администрации МО Низинское сельское поселение |  |
| Другие источники |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |   | 1 680 | 500 | 630 | 550 |
|  | **Итого по задаче 2, в т.ч.:** |  |  | 1 680  | 500 | 630 | 550 |  |  |

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №  п/п  | Задачи,        направленные   на достижение  цели | Планируемый объем         финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели,характеризующиедостижение цели | Единица  измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| бюджет МО Низинское сельское поселение | другие      источники    |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.  | Задача 1 Мероприятия по изготовлению технических паспортов, технических планов, кадастровых паспортов, и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 600,0 | 0,0 | Количество паспортизированных и оформленных в собственность муниципального образования дорог общего пользования местного значения | штуки | 107 | 113 | 120 | 128 |
|  2. | Задача 2 Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 5 656,0 | 0,0  | Уровень транспортной доступности на дорогах общего пользования местного значения |  % |  90 | 100  | 100 | 100 |
|  3. | Задача 3 Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям | 11430,0 | 0,0 | Протяженность дорог, отвечающих нормативным требованиям |  км | 40,8 | 47 | 54 | 73 |
|  4. | Задача 4 Мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям | 0,0 | 0,0 | Количество реконструированныхавтомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий к многоквартирным домам, проездов к дворовым территориям | штуки | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  5. | Задача 1 Мероприятия по повышению уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения средствами организации дорожного движения | 580,0 | 0,0 | Количество разработанных проектов организации дорожного движения   |  штуки | 0 | 23 | 23 | 23 |
|  6. | Задача 2 Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения средствами организации дорожного движения | 1680,0 | 0,0 | Обеспеченность средствами организации дорожного движения | % | 30 | 35 | 37 | 39 |

**Обоснование финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации мероприятий Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия Программы\* | Источник финансиро-вания\*\* | Общий объем финансовых ресурсов, в том числе по годам\*\*\* | Эксплуатационные расходы, мероприятия\*\*\*\* |
| Изготовление технических паспортов, технических планов**,** кадастровых паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | Средства бюджета МО Низинское сельское поселение | 600,0 |  |
| Содержание дорог ОПМЗ в летний и зимний период (вывоз снега, подметание, грейдирование)  | Средства бюджета МО Низинское сельское поселение | 1 450,0 |   |
| Доставка техники | Средства бюджета МО Низинское сельское поселение | 145,0 |   |
| Аренда трактора (2 трактора на 3 месяца 68 смен) | Средства бюджета МО Низинское сельское поселение | 1 950,0 |   |
| Аренда техники (грейдер, каток) | Средства бюджета МО Низинское сельское поселение, другие источники | 1 950,0 |  |
| Ремонт автомобильной дороги | Средства бюджета МО Низинское сельское поселение, другие источники | 10 600,0 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги ул.Чернореченская | Средства бюджета МО Низинское сельское поселение | 250,0 |  |
| Разработка смет и тех.надзор 4% | Средства бюджета МО Низинское сельское поселение, другие источники | 580,0 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги ул.Чернореченская | Средства бюджета МО Низинское сельское поселение | 0,0 |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общегопользования местного значения МО Низинское сельское поселение»** |
| Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения | Средства бюджета МО Низинское сельское поселение, другие источники | 580,0 |  |
| Установка средств организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | Средства бюджета МО Низинское сельское поселение, другие источники | 1 680,0 |  |

\*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий Программы;

\*\* - бюджет МО Низинское сельское поселение, бюджет Ленинградской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, бюджет МО Низинское сельское поселение указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены, для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и договоров.

\*\*\*- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации Программы.

\*\*\*\*- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются источники расчетов).