ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение на 2015-2019 годы»

ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА

Разработчик: Местная администрация МО Низинское сельское поселение

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  | Бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение на 2015-2019 годы» |
| Изготовление технических паспортов, технических планов, кадастровых паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 100,0 | - |  |  | 100,0 | 0,0 | - |  |  | 0,0 | 0% |
| Содержание дорог общего пользования местного значения в зимний период | 200,0 | - |  |  | 200,0 | 107,9 | - |  |  | 107,9 | 54% |
| Содержание дорог общего пользования местного значения в летний период | 130,0 | - |  |  | 130,0 | 100,0 | - |  |  | 100,0 | 77% |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1440,0 | 526,7 |  |  | 1966,7 | 1393,9 | 445,1 |  |  | 1839,0 | 94% |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО Низинское сельское поселение на 2015 – 2019 годы» |
| Установка средств организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | 100,0 |  |  |  | 100,0 | 0,0 | - |  |  | 0,0 | 0% |
| Итого по Программе | 1970,0 | 526,7 |  |  | 2496,7 | 1601,8 | 445,1 |  |  | 2046,9 | 82% |

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение                                                                           Е.В. Клухина