ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Низинское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз           «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Замена и установка дополнительных светильников на светодиодные и опор уличного освещения в дер. Низино | 1028800,00 | 500000,00 | 18000,00 | 1028800,00 | 500000,00 | 18000,00 | 1028800,00 | 500000,00 | 18000,00 | 0,00 | ООО «Элемент» | МК от 14.08.2019 года № 0145300021819000021 | В соответствии с наименованием проекта | 1528800,00 | 1528800,00 | Акт приемки от 30.08.2019 года № 1 | 100% |
| Итого | 1028800,00 | 500000,00 | 18000,00 | 1028800,00 | 500000,00 | 18000,00 | 1028800,00 | 500000,00 | 18000,00 | 0,00 |  |  |  | 1528800,00 | 1528800,00 |  | 100% |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава местной администрации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Низинское сельское поселение _______________ Е.В. Клухина |  |  |  |  |
| М.П. (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |
| Руководитель финансового органа _______________ Н.С. Овсянникова |  |  |  |  |  |
| (подпись) | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель В.В. Анашкин 8-950-005-58-28 |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования

Низинское сельское поселение

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена светильников на светодиодные и опор уличного освещения в дер. Низино и установка дополнительных светильников и опор |  |  |  |
| 1.1. | Замена светильников на светодиодные | шт. | 31 | 31 |
| 1.2. | Замена опор | шт. | 6 | 6 |
| 1.3. | Установка дополнительных светильников | шт. | 54 | 54 |
| 1.4. | Установка дополнительных опор | шт. | 35 | 35 |