ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализирован-ные требования к достижению целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнитель-ным соглашением) | Фактические значения детализиро-ванных требований к достижению целевого показателя результатив-ности предоставле-ния субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неисполь-зованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Установка и частичная замена опор, проводов и светильников уличного освещения в дер. Сашино и пос. Жилгородок | Замена светильников на светодиодные – 51 шт.; Установка дополнительных светильников – 26 шт.; Установка дополнительных опор – 18 шт. | Замена светильников на светодиодные – 51 шт.; Установка дополнительных светильников – 26 шт.; Установка дополнительных опор – 18 шт. | 1337490,00 | 804990,00 | 525000,00 | 7500,00 | 0,00 | 532500,00 | 0,00 | 525000,00 | 7500,00 | 532500,00 | 0,00 | 525000,00 | 7500,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 1337490,00 | 804990,00 | 525000,00 | 7500,00 | 0,00 | 532500,00 | 0,00 | 525000,00 | 7500,00 | 532500,00 | 0,00 | 525000,00 | 7500,00 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Врио главы местной администрации МО Низинское сельское поселение________________________ А.Ю.Ершкова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования _____________________ Н.С. Овсянникова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель В.В. Анашкин 8-950-005-58-28 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Низинское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2020 годы» в 2019 году |
| 1. | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ |
| 1.1. | Установка и частичная замена опор, проводов и светильников уличного освещения в дер. Сашино и пос. Жилгородок | 2 квартал 2019 года | Местная администрация МО Низинское СП | заключение муниципального контракта | исполнено: МК от 14.08.2019 года № 0145300021819000021 |
| 2. | Выполнение работ |
| 2.1 | Установка и частичная замена опор, проводов и светильников уличного освещения в дер. Сашино и пос. Жилгородок | 3 квартал 2019 года | подрядная организация | выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта | исполнено |
| 3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом |
| 3.1. | Установка и частичная замена опор, проводов и светильников уличного освещения в дер. Сашино и пос. Жилгородок | 3 квартал 2019 года | Местная администрация МО Низинское СП | подписанный сторонами акт приемки выполненных работ | исполнено: Акт приемки от 30.08.2019 года № 1, Акт приемки от 30.08.2019 года № 2 |
| II. Контроль реализации муниципальной программы «Развитие части территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2020 годы» в 2019 году |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | не позднее декабря 2019 года | Местная администрация МО Низинское СП | исполнение обязательств по муниципальным контрактам | Произведена оплата по контракту за счет средств местного бюджета |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным кварталом | Местная администрация МО Низинское СП | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | подготовлен отчет по состоянию на 01.07.2019 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Низинское СП | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | не требуется |