ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Благоустройство территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области на 2015-2022 годы "

ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2020 ГОД

Разработчик: Местная администрация МО Низинское сельское поселение

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2020 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения | 2 400,0 | 0 | 0 | 0 | 2 400,0 | 1 164,4 | 0 | 0 | 0 | 1 164,4 | 48,5 % |  |
| Эксплуатация, ремонт линий уличного освещения | 5 573,6 | 0 | 0 | 0 | 5 573,6 | 991,1 | 0 | 0 | 0 | 991,1 | 17,8 % |  |
| Содержание мест захоронения ВОВ | 170,00 | 0 | 0 | 0 | 170,0 | 112,5 | 0 | 0 | 0 | 112,5 | 66,2 % |  |
| Вывоз несанкционированных свалок с территории сельского поселения | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 52,1 | 0 | 0 | 0 | 52,1 | 13,0 % |  |
| Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских и спортивных площадок, установка элементов благоустройства (лавочек, контейнеров и т.д.) | 6 656,0 | 0 | 0 | 0 | 6 656,0 | 3 126,8 | 0 | 0 | 0 | 3 126,8 | 47,0 % |  |
| Уборка территории на детских, спортивных площадках и общих зонах (оплата по гражданско - правовым договорам дворникам поселения, трактористу), прочие мероприятия по благоустройству | 5 408,9 | 0 | 0 | 0 | 5 408,9 | 3 440,3 | 0 | 0 | 0 | 3 440,3 | 63,6 % |  |
| Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 50,0 | 1 400,0 | 0 | 0 | 1 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 % |  |
| Итого по Программе | 20 658,5 | 1 400,0 | 0 | 0 | 22 058,5 | 8 887,2 | 0 | 0 | 0 | 8 887,2 | 40,3 % |  |

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение                                                                           Е.В. Клухина