ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2022 годы»

ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

Разработчик: Местная администрация МО Низинское сельское поселение

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Обл. + Фед. бюджет |  |  |  |  | Обл. + Фед. Бюджет |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия по модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 % |
| Мероприятия по разработке проектно-сметной документации по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 % |
| Проведение модернизации, реконструкции объектов теплоснабжения, новое строительство, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры на территории | 3 100,0 | 0 | 0 | 0 | 3 100,0 | 2 969,9 | 0 | 0 | 0 | 2 969,9 | 95,8 % |
| Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону | 420,0 | 0 | 0 | 0 | 420,0 | 419,9 | 0 | 0 | 0 | 419,9 | 100,0 % |
| Мероприятия по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения (установка ИТП и приобретение дизель – генератора) | 7 231,7 | 21 615,6 | 0 | 0 | 28 847,3 | 6 403,0 | 19 208,9 | 0 | 0 | 25 611,9 | 88,8 % |
| Оплата взносов на капитальный ремонт, оплата коммунальных услуг за муниципальный жилищный фонд | 737,5 | 0 | 0 | 0 | 737,5 | 664,5 | 0 | 0 | 0 | 664,5 | 90,1 % |
| Мероприятия по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 % |
| Итого по Программе | 11 489,21 | 21 615,6 | 0 | 0 | 33 104,8 | 10 457,3 | 19 208,9 | 0 | 0 | 29 666,2 | 89,6 % |

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение                                                                           Е.В. Клухина