ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

на 2015-2023 годы»

ЗА ЯНВАРЬ – ДЕКАБРЬ

2021 ГОДА

Разработчик: Местная администрация МО Низинское сельское поселение

| Перечень программных мероприятий | Плановый объём финансирования на 2021 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения программных мероприятий, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: | бюджет МО Низинское сельское поселение | Другие источники финансирования по видам | Итого: |  |
|  |  | Бюджет Лен. области |  |  |  |  | Бюджет Лен. области |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское сельское поселение на 2015-2020 годы» |
| Признание права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения за муниципальным образованием | 0,0 | - |  |  | 0,0 | 0,0 | - |  |  | 0,0 | 0,0 % |
| Мероприятия по изготовлению технических паспортов, технических планов, кадастровых паспортов и оформление прав собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения | 200,0 | - |  |  | 200,0 | 177,0 | - |  |  | 177,0 | 88,5 % |
| Содержание дорог общего пользования местного значения в зимний период | 1 000,0 | - |  |  | 1 000,0 | 811,9 | - |  |  | 811,9 | 81,2 % |
| Содержание дорог общего пользования местного значения в летний период | 600,0 | - |  |  | 600,0 | 237,1 | - |  |  | 237,1 | 39,5 % |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 9876,6 | 875,7 |  |  | 10752,3 | 9 458,0 | 651,8 |  |  | 10 109,8 | 94,0 % |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО Низинское сельское поселение на 2015 – 2020 годы» |
| Установка средств организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | 423,4 | - |  |  | 423,4 | 423,4 | - |  |  | 423,4 | 100,0 % |
| Итого по Программе | 12 100,0 | 875,7 |  |  | 12 975,7 | 11 107,4 | 651,8 |  |  | 11 759,2 | 90,6 % |

Глава местной администрации

МО Низинское сельское поселение                                                                           Е.В. Клухина