ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Низинское сельское поселение на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.04.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.04.2019 года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019 года | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.04.2019года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Замена и установка дополнительных светильников на светодиодные и опор уличного освещения в дер. Низино | Замена светильников на светодиодные – 60 шт.; Замена опор – 3 шт.; Установка дополнительных светильников – 20 шт.; Установка дополнительных опор – 20 шт. | Замена светильников на светодиодные – 60 шт.; Замена опор – 3 шт.; Установка дополнительных светильников – 20 шт.; Установка дополнительных опор – 20 шт. | 1546800,00 | 1028800,00 | 500000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028800,00 |
| Итого | х | х | 1546800,00 | 1028800,00 | 500000,00 | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1028800,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение________________________ Е.В. Клухина |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования _____________________ Н.С. Овсянникова |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель В.В. Анашкин 8-950-005-58-28 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.04.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Низинское сельское поселение

о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2020 годы» в 2019 году |
| 1. | Проведение конкурентных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ |
| 1.1. | Замена и установка дополнительных светильников на светодиодные и опор уличного освещения в дер. Низино | 2 квартал 2019 года | Местная администрация МО Низинское СП | заключение муниципального контракта | не исполнено |
| 2. | Выполнение работ |
| 2.1. | Замена и установка дополнительных светильников на светодиодные и опор уличного освещения в дер. Низино | 3 квартал 2017 года | подрядная организация | выполнение работ в соответствии с условиями муниципального контракта | не исполнено |
| 3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом |
| 3.1. | Замена и установка дополнительных светильников на светодиодные и опор уличного освещения в дер. Низино | 3 квартал 2017 года | Местная администрация МО Низинское СП | подписанный сторонами акт приемки выполненных работ | не исполнено |
| Контроль реализации муниципальной программы «Развитие части территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2020 годы» в 2019 году |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | не позднее декабря 2019 года | Местная администрация МО Низинское СП | исполнение обязательств по муниципальным контрактам | не исполнено |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Местная администрация МО Низинское СП | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Местная администрация МО Низинское СП | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | не требуется |